# Anexo C. Plantilla de bitácora semanal

| Sprint N° | 4 11 |
| --- | --- |
| Fecha: | Jueves 9 de julio del 2026 |
| Lo que hicimos esta semana (4-6 líneas): | Finalizamos la integración total del frontend React con la API FastAPI, asegurando el cumplimiento de los controles de seguridad SEC-01 al SEC-10. Implementamos la validación de peso (14MB) y el filtrado de extensiones en el cliente. Validamos la configuración de seguridad en AWS (Block Public Access y SSE-S3) y ejecutamos exitosamente los escaneos de dependencias (pip-audit, npm audit). Concluimos la documentación técnica, incluyendo el diagrama de arquitectura y este reporte final. |
| Problemas encontrados: | Limitaciones en el entorno de AWS Academy para la creación de usuarios IAM persistentes y dificultades con las rutas relativas en la documentación (README.md) al intentar enlazar el diagrama de arquitectura. |
| Cómo los resolvimos: | Respecto a IAM, adaptamos la política al uso de credenciales temporales proporcionadas por el laboratorio, manteniendo el principio de menor privilegio. Para el README, movimos el archivo a la raíz del repositorio y corregimos las rutas relativas para garantizar la correcta visualización de las imágenes. |
| Usos de IA esta semana: | Uso de herramientas de IA para la refactorización y mejora de estilos CSS en el panel de carga ("Dark Mode"), generación del diagrama de arquitectura, y estructuración lógica del reporte de seguridad final para asegurar el cumplimiento estricto de la rúbrica P-12. |
| Próximos pasos: | Realizar el despliegue final en producción y proceder con la entrega oficial del tag v1.0.0 en GitHub. |
| Firmas (ambos integrantes): | Abraham Maltes, Francisco Carcamo |
| Firma docente: |  |