# Anexo C. Plantilla de bitácora semanal

Imprimir y llenar EN CLASE cada viernes, en presencia de la docente. Una hoja por sprint.

| Sprint N° | 3 11 |
| --- | --- |
| Fecha: | Jueves 25 de junio del 2026 |
| Lo que hicimos esta semana (4-6 líneas): | Implementamos la funcionalidad extra de renombrado de archivos (P-12). Aplicamos los 10 controles de seguridad (SEC-01 al SEC-10), incluyendo CORS restrictivo, validación Pydantic, encriptación y uso de variables de entorno. Configuramos el bucket con políticas de acceso no público y migramos la autenticación a JWT. Realizamos pruebas de integridad en los endpoints protegidos y preparamos la documentación técnica necesaria. |
| Problemas encontrados: | Error de compatibilidad AttributeError en passlib con bcrypt 5.0.0; problemas de visualización de dependencias en VS Code; validación de CORS en el frontend. |
| Cómo los resolvimos: | Bajamos la versión de bcrypt a 4.0.1 para recuperar compatibilidad. Seleccionamos manualmente el intérprete de Python del entorno virtual en VS Code y ajustamos los headers de Axios para enviar el token JWT correctamente. |
| Usos de IA esta semana: | Soporte para depuración de errores de Python, generación de estructura base del nuevo endpoint de renombrado y asistencia en la estructuración de la documentación de seguridad. |
| Próximos pasos: | Realizar el escaneo con pip-audit y npm audit, redactar el reporte de seguridad final, grabar el screencast de pair programming y preparar la defensa técnica para el Sprint 4. |
| Firmas (ambos integrantes): | Abraham Maltes, Francisco Carcamo |
| Firma docente: |  |