# Anexo C. Plantilla de bitácora semanal

Imprimir y llenar EN CLASE cada viernes, en presencia de la docente. Una hoja por sprint.

| Sprint N° | 1 11 |
| --- | --- |
| Fecha: | Jueves 11 de junio del 2026 |
| Lo que hicimos esta semana (4-6 líneas): | Configuramos el entorno de desarrollo con FastAPI y definimos los controles de seguridad (SEC-01 al SEC-10). Implementamos la estructura del proyecto y configuramos el repositorio Git con las reglas de exclusión (.gitignore). Configuramos el bucket S3 en AWS Academy y desarrollamos el endpoint POST /api/upload/presigned-url con validación estricta de extensiones (DOCX, ODT, RTF). Realizamos pruebas de integración mediante curl para asegurar la correcta comunicación y seguridad. |
| Problemas encontrados: | Inconsistencias temporales en las credenciales de AWS Academy (tokens expirados) y errores de sintaxis al ejecutar comandos curl en entornos Windows/PowerShell durante las pruebas |
| Cómo los resolvimos: | Implementamos una rutina de diagnóstico en el main.py para verificar la carga del archivo. env y el estado del cliente S3. Para las pruebas, sustituimos los comandos curl complejos por Invoke-RestMethod de PowerShell, lo cual evitó errores de formato en las peticiones JSON. |
| Usos de IA esta semana: | Uso de modelos de lenguaje para el diseño de la arquitectura de seguridad, la depuración de excepciones en boto3 y la estructuración del código para cumplir con las guías de buenas prácticas de FastAPI. |
| Próximos pasos: | Iniciar el Sprint 2 desarrollando la interfaz de frontend en React + Vite, integrando la lógica para consumir el endpoint del backend y realizar la carga efectiva del archivo hacia AWS S3 |
| Firmas (ambos integrantes): | Abraham Maltes, Francisco Carcamo |
| Firma docente: |  |